Приложение 1

Портфель инвестиционных проектов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Срок  реализации, годы | Объем  финансирования,  млн. руб. | Источники финансирования, млн. руб. | | | |  | Ожидаемые  Результаты |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный  бюджет | Внебюджетные источники | Текущая ситуация |
| 1 | Производство железобетонных изделий,  ООО «Усть-Катавский гранитный карьер» | 2021 | 36,6 | - | - | - | 36,6 | Проект находится на стадии разработки, планируется к реализации в конце 2021 года | Запущена производственная линия по производству железобетонных изделий |
| 2 | Технологическая линия по производству строительного камня, ООО «Усть-Катавский гранитный карьер» | 2019-2021 | 26,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,2 | Проект реализуется, частично запущена производственная линия, создано 8 рабочих мест, в 2021 году линия будет расширяться, планируется создание еще 7 рабочих мест | Открыта, на базе действующего профильного производства, вторая технологическая линия по добыче строительного камня, дробильно-сортировочный комплекс, организована транспортировка строительного камня |
| 3 | Строительство АГНКС (автомобильная газовая наполнительная компрессорная станция) с созданием объектов придорожного сервиса  (частный инвестор) | 2020-2021 | 300,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,0 | Проект находится на стадии планирования, реализация в 2022 году | Построена АГНКС (автомобильная газовая наполнительная компрессорная станция) с объектами придорожного сервиса |
| 4 | Комплексная переработка древесины | 2020-2024 | 33,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,75 | Определен земельный участок, оформлен договор аренды, проект находится на стадии разработки, планируется создание 5 рабочих мест | Создана производственная площадка для комплексной обработки древесины - обработка бруса, распиловка. Мощность - 5,0 тыс.куб.м. древесины в год |
| 5 | Тепличное хозяйство по выращиванию сеянцев лесных культур | 2021-2023 | 21,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,5 | Продолжается выбор земельного участка, проект находится на стадии разработки, планируется создание 10 рабочих мест | Функционирует тепличное хозяйство по выращиванию сеянцев лесных культур. Мощность – 500,0 тыс. сеянцев в год |
| 6 | Комплексное развитие поселка Малый Бердяш | 2022-2024 | 420,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,0 | Подготовка заявки на участие в отборе проектов комплексного развития сельских территорий (создана комиссия, проведены общественные обсуждения с населением) | Строительство объектов социальной инфраструктуры: дома культуры с залом-трансформером на 100 мест и фельдшерско-акушерским пунктом, школы-сада на 220/100 мест, МКД, строительство автодороги |
| 7 | Благоустройство парка городского Дворца культуры им. Т.Я. Белоконева и прилегающей территории центральной площади города | 2020-2021 | 160,5 | 80,0 | 9,4 | 3,3 | 67,8 | Пройден региональный этап Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, проект направлен в Минстрой РФ, подведение итогов 01 сентября 2020 года. | Произведено благоустройство парка городского Дворца культуры им. Т.Я. Белоконева и прилегающей территории центральной площади города |
| 8 | Строительство ФОК с универсальным игровым залом | 2020-2022 | 55,0 | 0,00 | 50,0 | 5,00 | 0,00 | Определен земельный участок, заключен договор на разработку проектно-сметной документации | Построен физкультурно-оздоровительный комплекс с целью повышения обеспеченности населения объектами спорта, создание 10 рабочих мест |
| 9 | Строительство крытого хоккейного корта с искусственным льдом | 2020-2021 | 73,4 | 0,00 | 56,0 | 17,4 | 0,00 | Определен земельный участок, заключен договор на разработку проектно-сметной документации. Направлена заявка в Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области на получение субсидии. Проект планируется к реализации в 2021 году | Построен крытый хоккейный корт с искусственным льдом с целью повышения обеспеченности населения объектами спорта |
| 10 | Строительство лыже-роллерной трассы «Тропа здоровья» | 2020-2022 | 14,35 | 0,00 | 12,0 | 2,35 | 0,00 | Определен земельный участок, проект находится на стадии разработки проектно-сметной документации, планируется к реализации в 2022 году | Построена лыже-роллерная трасса «Тропа здоровья» протяженностью 1773 метра |
| 11 | Капитальный ремонт объектов МАУ ДОЦ «Ребячья Республика» (корпуса, здания административного и бытового назначения) | 2019-2025 | 41,04 | 0,00 | 41,04 | 0,00 | 0,00 | В 2020 году в рамках реализации проекта «Перевод на круглогодичный режим работы ДОЦ «Ребячья Республика» проведено: приобретена посудомоечная машина, произведен монтаж системы оповещения. Также подготовлена проектно-сметная документация на ремонт корпуса №6 и ремонт конференц-зала, проходит госэкспертизу | Произведен капитальный ремонт корпуса №6, конференц-зала с целью круглогодичного функционирования детского оздоровительного центра «Ребячья Республика» |
| 12 | Капитальный ремонт объектов культуры (Дома культуры п.Вязовая, с.Минка, п. Паранино, Историко-краеведческий музей, Детская музыкальная школа, Детская библиотека) | 2020-2022 | 25,8 | 0,00 | 1,26 | 24,54 | 0,00 | Заключен договор с подрядной организацией, работы ведутся, до конца лета предстоит выполнить ремонт центрального входа, осуществить устройство канализации и санузла, начать ремонт водоснабжения и водоотведения | Произведен капитальный ремонт объектов культуры с оборудованием входных групп для маломобильных категорий граждан, позволит повысить количество посетителей учреждений культуры |
| 13 | Благоустройство общественных территорий округа в рамках программы «Формирование современной городской среды» | 2020-2024 | 8,84 | 0,0 | 1,81 | 6,05 | 0,98 | Заключено три контракта, выполнены работы по благоустройству 2х дворовых территорий с устройством детского городка и асфальтированием проезжей части, а также работы по благоустройству 1 общественной территории – Большое кольцо МКР-2. Планируется на средства экономии выполнить работы еще 1 участка по Большому кольцу | Благоустроены общественные территории округа, в том числе произведен ремонт дворовых проездов, установлены детские игровые городки, обустроены пешеходные дорожки  Благоустроены 5 общественных территории округа |